Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

# “Drum de legătură DN 66A km 47+600 – km 66+204 Câmpu lui Neag - Cerna” , județul Gorj

# Titular:	Ministerul Transporturilor

Beneficiar:	Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

# Amplasament:  judeţul Gorj

Valoarea investiţiei (inclusiv T.V.A.):              	307.506      	mii lei

(1 euro=4,6579 lei/19.04.2018)

din care C+M (inclusiv T.V.A.):		269.284	mii lei

Durata de execuţie a lucrărilor:			36   		luni

Eşalonarea investiţiei:                                             INV

C+M

ANUL I  mii lei   	102.502     ANUL II    mii lei	   102.502	ANUL III  mii lei      102.502

mii lei   	  89.761		  mii lei     89.761		      mii lei        89.762

# CAPACITǍŢI:

Lungime totală		  			km       18,604

Lăţime platformă					m	7,00

din care: - parte carosabilă		m	6

- acostamente			m	2 x 0,50

Pod peste Cerna					buc	1

Viaducte noi:						buc	7

# FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului "Cod de proiectare seismică" P 100-1/2013.

# FINANŢAREA INVESTIŢIEI:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.