**ANEXA**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII**

**"Autostrada Bacău - Pașcani"**

**Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.**

**Amplasament: Județele Bacău, Neamț și Iași**

**Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): 7.442.270 mii lei**

(în prețuri la data de 03.02.2022 / 1 euro = 4,9457 lei )

**din care: construcţii - montaj C + M (inclusiv T.V.A.): 6.380.032 mii lei**

**Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 30 luni**

**Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):**

ANUL I: INV 2.605.000 mii lei ANUL II: INV 3.349.000 mii lei ANUL III: INV 1.488.270 mii lei

 C+M 2.233.000 mii lei C+M 2.871.000 mii lei C+M 1.276.032 mii lei

**Capacităţi:**

Lungime traseu proiectat autostradă: 77,394 km

Lăţime platformă: 26 m

**Factori de risc**

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

**Finanţarea investiţiei:**

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile (P.N.R.R.) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.